jul. 8, 2026

## TIRA DÚVIDAS - Andrea + Simone vs Wandrey (ATS x Mindflow)

Anexos TIRA DÚVIDAS - Andrea + Simone vs Wandrey (ATS x Mindflow)

Registros da reunião Gravação

### Resumo

Reunião de alinhamento operacional definiu estratégias para integração de voz e mensagens em agentes inteligentes.

Arquitetura dos Agentes
A estratégia operacional segmenta a inteligência artificial em 2 pilares distintos para ligações e WhatsApp visando agendamentos. Ambos os canais podem ser sincronizados para garantir fluidez no atendimento ao cliente.

Configurações Técnicas e Infraestrutura
A integração futura com sistemas externos e o uso de números dedicados garantem estabilidade operacional. Foi decidido que a equipe técnica investigará a compatibilidade com o serviço 3CX para telefonia.

Testes e Cronograma
Agentes de voz estão prontos para testes imediatos com suporte contínuo para ajustes de personalização. A configuração completa do canal de mensagens está prevista para conclusão até a sexta-feira.

### Próximas etapas

- [Simone Modenesi] Solicitar ramal: Solicitar a equipe de TI a criacao de um ramal para o agente de inteligência artificial no aplicativo 3CX.

- [Wandrey Oliveira] Pesquisar 3CX: Realizar pesquisa sobre o funcionamento do aplicativo 3CX para compreender a integracao como servico de voz sobre IP.

- [Simone Modenesi] Enviar material: Solicitar ao responsavel tecnico o envio de material explicativo sobre o sistema 3CX para analise.

- [Wandrey Oliveira] Validar conexao: Discutir com a equipe de desenvolvimento a possibilidade de configurar uma conexao dupla para os numeros de WhatsApp.

- [Simone Modenesi] Criar numero: Solicitar a criacao de um numero de telefone dedicado para uso exclusivo do agente de WhatsApp.

### Detalhes

- Introdução e Esclarecimento Operacional: Simone Modenesi e Andrea Santiago expressaram inicialmente confusão sobre o funcionamento da operação da inteligência artificial. Wandrey Oliveira explicou que a estratégia atual divide o trabalho em dois pilares distintos: a vertente de chamadas telefônicas e a vertente de WhatsApp, visando o mesmo objetivo de gerar agendamentos.

- Funcionalidade do Agente de Ligação: O agente de voz é configurado para realizar prospecção, qualificação de leads e agendamento de reuniões, seguindo scripts e materiais fornecidos pelo cliente. Wandrey Oliveira esclareceu que este agente opera de forma independente do agente de WhatsApp, embora ambos compartilhem a finalidade de atender às demandas comerciais.

- Ambiente de Testes para Ligações: O ambiente para testar o agente de voz utiliza o formulário enviado por Mariá. Wandrey Oliveira confirmou que, no momento, este é um ambiente de teste isolado e que a integração com o sistema "Exact" será realizada futuramente para capturar leads do funil e agendar compromissos diretamente via Google Meet ou Outlook.

- Conceito de Instância para WhatsApp: Wandrey Oliveira explicou que o termo "instância" refere-se à chave técnica necessária para conectar o agente de WhatsApp. Foi orientado que a melhor prática é utilizar um número de telefone dedicado exclusivamente ao agente, em vez de utilizar números pessoais, para garantir uma operação mais estável.

- Infraestrutura Técnica e 3CX: Simone Modenesi mencionou o uso do 3CX, um serviço de voz sobre IP (VOIP), para a telefonia da empresa. Wandrey Oliveira comprometeu-se a pesquisar essa tecnologia para entender como criar um ramal específico para o agente de IA, assegurando que o alinhamento com a equipe de tecnologia da informação do cliente seja mantido.

- Integração entre Canais: Andrea Santiago e Simone Modenesi questionaram sobre a possibilidade de continuidade de uma conversa iniciada por telefone para o WhatsApp. Wandrey Oliveira confirmou que, embora sejam tecnologias e desenvolvimentos diferentes, os canais podem ser sincronizados para oferecer fluidez na comunicação com o cliente.

- Personalização do Agente: Wandrey Oliveira destacou que a personalidade e o comportamento do agente são totalmente customizáveis. O cliente possui liberdade para definir as características do agente após testar a estrutura fundamental, permitindo ajustes conforme a preferência da equipe.

- Monitoramento e Estabilidade da Conexão: Foi discutida a possibilidade de desconexão da instância do WhatsApp, que Wandrey Oliveira descreveu como uma ocorrência técnica comum e solucionável. Wandrey Oliveira garantiu que ficará responsável por monitorar o status da conexão para que o cliente não precise se preocupar com constantes verificações.

- Cronograma de Implantação e Nomeação dos Agentes: Os agentes foram identificados pelos nomes "Leandro" (agente de voz) e "Mirela" (agente de WhatsApp). Wandrey Oliveira informou que o agente de voz já está disponível para testes, enquanto a configuração para o agente de WhatsApp deve estar operacional até sexta-feira.

- Encerramento e Suporte: Andrea Santiago e Simone Modenesi esclareceram que atuarão como "clientes" nos testes para validar o funcionamento da IA. Wandrey Oliveira colocou-se à disposição para auxiliar em futuras dúvidas e reforçou a importância desses momentos de reunião para o aprimoramento contínuo do projeto.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações

Como está a qualidade de destas observações? Responda a uma breve pesquisa para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.